浙江同济科技职业学院扩建工程园林景观设计

招  标  文  件

招标编号：CTZB-F140313GWB

招标项目：园林景观工程设计

招 标 人：浙江同济科技职业学院

代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

日    期：二零一四年三月

目   录

招 标 公 告	2

投标须知前附表	4

一、投标须知	6

1、项目概括简介	6

2、招标代理机构	6

3、合格投标人要求	6

4、招标工作进程安排	7

5、招标文件	7

6、投标保证金	8

7、开标	9

8、评标、定标	9

9、投标有效期	9

10、设计方案的知识产权	10

11、合同授予	10

二、设计投标文件的编制要求	10

1、投标文件的组成	10

2、商务部分的编制要求	12

3、投标文件规格和份数	12

4、投标文件签署和密封要求	13

5、设计进度、阶段及深度要求	13

三、设计合同主要条款	15

四、项目设计要求（设计任务书）	19

1、工程项目概要	19

2、主要设计依据	24

3、主要经济技术指标	25

五、设计基础资料	27

六、补偿标准及相关说明	29

七、评标标准和方法	30

八、投标文件格式	36

附件1、投标函及投标函附表	37

附件2、法定代表人资格证明书	39

附件3、法定代表人授权委托书	40

附件4、设计费投标报价表	41

附件5、投标人概况表	42

附件6、拟派项目负责人简历表	43

附件7、拟派项目组主要设计人员表	45

附件8、项目分项投资估算表	46

附件9、服务承诺	47

附件10、投标文件技术部分（设计方案）封面	48

附件11、资格审查资料	49

# 招 标 公 告

项目编号：CTZB-F130317GWB

浙江同济科技职业学院扩建工程经浙江省发改委核准同意建设，并已列为浙江省重点建设项目。 项目建设规模为总建筑面积约33000平方米、总投资约2.2亿元人民币（本次园林景观工程包含道路广场、场地水电及场地绿化三部分，合计工程概算为1420.26万元），建设地址位于杭州市萧山高教园区，计划于2014年底建成。项目业主为浙江同济科技职业学院。

本次招标的投标资格审查采用后审方式，招标人为浙江同济科技职业学院（委托浙江省成套招标代理有限公司为代理单位）。

现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：
    浙江同济科技职业学院扩建工程园林景观设计
    1、标段内容：园林景观工程设计，包括完成整个扩建工程范围内的园林景观工程的方案设计、方案优化和初步设计、施工图设计以及编制总投资估算和初步概算及后续服务等。

园林景观工程具体包含：园林景观工程主要包括景观布置、园林小品、园林步道、场地铺装（包含室外广场、道路、室外停车场）、绿化布置、微地形处理以及为景观绿化配套的给排水和电气布置等。

本工程投资金额约为1420.26万元人民币，其设计费最高限价为62.9502万人民币。
    2、资格条件：

（1）投标人必须具备独立法人资格；

（2）投标人须具有风景园林工程设计专项甲级资质，且在有效期内；

（3）投标人自2004年1月1日（以设计合同签订时间为准）以来完成过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计，业绩证明材料为设计合同；

（4）投标人拟派项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格，且以项目负责人身份在国内承担过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计。业绩证明材料：设计合同复印件加盖单位公章，且设计合同能明确反映拟派项目负责人的身份及姓名（如设计合同不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明，格式详见表9）；

（5）拟派项目负责人须是投标人单位在职员工（不包含离退休返聘人员、兼职人员以及属于人才派遣、人才交流性质的人员），且在职满二周年（以社保部门出具并盖章的2012年4月至2014年3月的由投标人单位缴纳的社保缴纳证明为准，如投标人属于国有事业单位，则仅须同时提供投标人上级单位证明和医疗保险证明即可）；

（6）本次招标项目不接受联合体投标。
    3、投标文件递交截止时间：2014年 4  月  18  日  9  时  30  整；
    4、投标文件递交地点：杭州市耕文路8号浙江同济科技职业学院行政楼3楼多功能厅；
　　招标人将派人于2014年 3  月 26 日至2014年  4 月  17 日工作日的上午9：00～11：30、下午2：00～4：30， 在浙江省成套招标代理有限公司集中出售招标文件，每本招标文件收取工本费500元，售后不退，逾期不再出售。凡符合资格条件并有投标意向的独立法人，按本公告要求的时间、地点购买招标文件，携带授权委托书、资质证书及营业执照（复印件加盖公章）。
　　　

　　地址：杭州市文晖路现代置业大厦1701
　　联 系 人：丁晓俊
    联系电话：0571-85830297，13666624916

浙江同济科技职业学院

浙江省成套招标代理有限公司

2014年03月26日

# 投标须知前附表

| 招标单位 | 浙江同济科技职业学院 |
| --- | --- |
| 招标代理机构 | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 工程项目名称 | 浙江同济科技职业学院扩建工程园林景观设计 |
| 建设地点 | 杭州市萧山高教园区 |
| 校区面积 | 新校区用地面积92656.03㎡，地上建筑总面积为32990.20㎡，容积率0.36 |
| 投资规模 | 工程总投资约为2.2107亿元人民币，本工程投资金额约为1420.26万元人民币。 |
| 招标类型 | 园林景观工程设计招标 |
| 本次招标内容及范围 | 园林景观工程设计，包括完成整个迁建工程范围内的园林景观工程（含道路广场、场地水电、场地绿化）三部分的方案设计及优化、施工图设计，以及报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程实施期间的其他相关服务。 |
| 计划工期 | 计划于2014年基本完成建设任务。 |
| 设计周期 | - 中标合同签订后 10 日历天内按专家评审会议和招标人意见完成总方案设计及优化； - 方案计经批准后 30 日历天内完成施工图设计。 |
| 招标文件发售 时间、地点 | 详见招标公告 |
| 踏勘现场 | 招标人不统一组织踏勘。请投标人务必自行联系招标人踏勘现场。 |
| 投标预备会 | 本次项目不召开投标预备会。 |
| 招标疑问 提交时间 | 2014年4月3日17时前（传真或递交至代理机构0571-85830295或电子邮件至50211928@qq.com） |
| 投标文件递交地点及截止时间 | 收件单位： 浙江同济科技职业学院、浙江省成套招标代理有限公司 地 址： 杭州市耕文路8号浙江同济科技职业学院行政楼3楼多功能厅 时 间： 2014年4月 18日9时 30分整 |
| 开标会 | 地 址： 杭州市耕文路8号浙江同济科技职业学院行政楼3楼多功能厅 时 间： 2014年4月18日 9时 30分整 |
| 投标报价范围 | ★本次投标的基准价为 52.4585 万元人民币。投标人报价超过 62.9502 万人民币或者低于 41.9668 万人民币都将导致废标。 |
| 其他说明 （招标文件工本费 保证金等项） | 1、投标保证金的形式：转账支票或电汇或银行汇票” 2、投标保证金的金额：壹万元整（退还时计息） 3、须由投标人从基本账户在投标截止时间前一次性递交【投标时需递交投标保证金汇款凭证复印件及企业基本账户开户许可证的复印件】： 户 名：浙江省成套招标代理有限公司 账 号：7331610182600126385 开户银行：中信银行杭州西湖支行 |
| 联系方式 | 招标人：浙江同济科技职业学院 联系人： 汤老师 电话：057183863061 招标代理机构： 浙江省成套招标代理有限公司 联系人：丁晓俊 电话：0571-85830297 |
| 评标标准及方法 | 综合评估法 |
| 未中标方案 经济补偿 | 招标人将对综合排名第二名至第四名（未中标）投标人进行投标补偿。补偿原则：评标委员会按综合得分从高到低进行排序，综合得分第二名的投标单位（未中标）给予补偿费人民币2万元，第三名至第四名的给予补偿费人民币1.5万元，其他未中标单位不予补偿，以上补偿费均含税金。投标文件被否决或设计方案部分不足30分的或投标人被取消中标资格的均不予补偿。招标人有权使用所有获得补偿的投标人的设计成果。补偿费将在招标人与中标人签订合同后五个工作日支付（不计息）。 |
| 履约保证金 | 中标人应向招标人指定账户缴纳合同总额10%的履约保证金，采用转帐支票、汇票等形式，并于接到中标通知书7日内，中标人须从基本账户缴纳。 |
| 特别提示 | 1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）规定反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑； 2、投标人的法定代表人或授权代表人必须携带有效证件出席开标仪式； 3、请投标人仔细阅读招标文件，其中带“★”条款为强制性条款，投标人须作出实质性响应，否则作无效标处理； 4、投标人须提供一份多媒体演示光盘，演示时间为10分钟以内。 |

# 一、投标须知

本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院613号令）、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》组织和实施。采取公开招标方式，坚持平等投标、公平评标、择优定标的原则，维护招投标双方的合法权益。

## 1、项目概括简介

1.1项目业主名称：浙江同济科技职业学院

1.2招标编号：CTZB-F140313GWB

1.3项目情况简介（项目名称、项目地点、建设规模）：

项目名称：浙江同济科技职业学院扩建工程园林景观设计

项目地点：杭州市萧山高教园区。

建设规模：新校区用地面积92656.03㎡，地上建筑总面积为32990.20㎡，容积率0.36。

1.4项目批准单位及文号：浙发改设计[2011]113号；

1.5本专业工程投资金额约为1420.26万元人民币；

1.6资金来源：自筹。

## 2、招标代理机构

招标代理机构名称：浙江省成套招标代理有限公司

地 址：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼

邮政编码：310004

联系人：丁晓俊      联系电话：0571-85830297     传真：0571-85830295

邮箱地址：13857110281@163.com

## 3、合格投标人要求

3.1投标人必须具备独立法人资格；

3.2投标人须具有风景园林工程设计专项甲级资质，且在有效期内；

3.3投标人自2004年1月1日（以设计合同签订时间为准）以来完成过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计，业绩证明材料为设计合同；

3.4投标人拟派项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格，且以项目负责人身份在国内承担过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计。业绩证明材料：设计合同复印件加盖单位公章，且设计合同能明确反映拟派项目负责人的身份及姓名（如设计合同不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明，格式详见表9）；

3.5拟派项目负责人须是投标人单位在职员工（不包含离退休返聘人员、兼职人员以及属于人才派遣、人才交流性质的人员），且在职满二周年（以社保部门出具并盖章的2012年4月至2014年3月的由投标单位缴纳的社保缴纳证明为准，如投标人属于国有事业单位，则仅须同时提供投标人上级单位证明和医疗保险证明即可）；

3.6本次招标项目不接受联合体投标。

## 4、招标工作进程安排

4.1招标文件发售：详见投标须知前附表。

4.2现场踏勘：详见投标须知前附表。

4.3招标疑问

4.3.1提问截止期： 2014年 4 月 3 日 17时（北京时间）以前将提问以书面形式传真至浙江省成套招标代理有限公司（传真号码：0571-85830295）；

4.3.2回复答疑：由代理公司以书面形式（传真）发放给各投标人。

4.4投标预备会：详见投标须知前附表。

## 5、招标文件

5.1 招标文件的组成

招标文件是用以阐明所需提供的设计及服务和招标投标程序。招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

招标文件由以下内容组成：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标须知及前附表；

5.1.3设计投标文件的编制要求；

5.1.4设计合同主要条款；

5.1.5项目设计要求（设计任务书）；

5.1.6设计基础资料；

5.1.7补偿标准及相关说明；

5.1.8评标标准和方法；

5.1.9投标文件格式（含资格后审资料）。

5.2 招标文件的质疑和澄清

5.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

5.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足10日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

5.3招标文件修改和补充

5.3.1招标文件发出后，在投标截止日期10天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.3.2招标文件的修改将以书面形式传真或寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件。

5.3.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准。

5.3.4招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足10日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3.5潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## 6、投标保证金

6.1投标人应递交 1 万元人民币的投标保证金，采用转帐支票、汇票等形式，并于投标截止时间前，由投标人基本账户缴纳到以下指定的帐户：

开 户 名：浙江省成套招标代理有限公司

开户银行：中信银行杭州西湖支行

账    号：7331610182600126385

6.2招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还中标单位和未中标单位的投标保证金及银行同期存款利息；

6.3如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：

6.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

6.3.2投标过程中有弄虚作假行为的；

6.3.3中标人未按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订经济合同或拒付履约保证金。

## 7、开标

7.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行。至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，取消开标，招标人将重新组织招标。

7.2开标会议由招标代理机构主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间在浙江省成套招标代理有限公司公开进行。

7.3投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）必须按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

7.4开标时，按先到后开的顺序开标，首先由投标人代表检查各投标文件密封、完整情况，经确认无误后，招标人或招标人委托的招标代理机构工作人员即当众拆封，核对投标人代表身份，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容；唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。若投标函中报价大小写不一致的，以大写为准。

7.5开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：
    7.5.1投标人代表未能在所投标段开标结束前参加开标或未能出示本人有效身份证原件的；
    7.5.2投标人的授权代表在所投标段开标结束前未能出示有效的投标授权书原件的；
    7.5.3投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
    7.5.4投标人在投标文件中对同一标段有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；
    7.5.5投标人未按照招标文件的要求或不以自己的名义提供投标保证金；

7.5.6法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

注：开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

7.6投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

## 8、评标、定标

8.1评标

8.1.1评标办法：本次评标采用综合评估法。评标标准和方法详见“七、评标标准和方法”。

8.1.2评标委员会根据招标文件的评标标准和方法，按综合得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人。

8.2定标：由招标人决标小组负责定标。

## 9、投标有效期

9.1投标人所递交的投标文件应在投标截止之日起 120 天（日历天）内保持有效。

9.2在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式（如传真）。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被不予退还投标保证金，但招标人将不再给予设计补偿费。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容。

## 10、设计方案的知识产权

10.1 投标人保证本项目投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任；

10.2 若投标人合法使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担所涉及的一切费用；

10.3 获得招标人支付设计使用费（补偿费）的投标方案，视为受招标人委托创作的作品，招标人获得在本项目设计上的使用权（署名权除外）；该方案评标后不予退回。

10.4 招标人有权在评标会后公开介绍、展示、评价、推广已支付设计使用费（补偿费）的投标方案，不再支付其它费用；

10.5招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

## 11、合同授予

11.1中标通知书

确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。招标人对未中标人不作未中标原因的任何解释。

11.2合同的签订

（1）中标人应在接到中标通知书后7日内向招标人提交履约保证金，并按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订设计合同。

（2）招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关澄清文件均作为合同的附件。

（3）中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延、或不按要求提供证件和资料的、或拒交履约保证金的、或拒签合同者，招标人将依据国家和省招标投标法律、法规的有关规定，直接扣罚投标保证金，并依法另行确定中标人。

（4）发出中标通知书后，如发包人违法拒签合同的，应退还中标人的投标保证金，并以与投标保证金的相等数额支付给中标人招标违约金。但执行国家政策或不可抗力原因的不在此列。

11.3履约保证金

中标人签订合同前，应按投标须知前附表中规定的金额及时间向招标人提供履约保证金。

# 二、设计投标文件的编制要求

## 1、投标文件的组成

1.1投标文件（包括图纸说明）应用中文书写，当同时附有英文参考并且文本的表达不一致时，以中文为准。

1.2投标设计方案应全面响应招标文件要求，投标文件应当内容齐全、表述清晰、编制规范。

1.3投标文件由资信商务和设计方案两部分组成。

1.3.1资信商务部分：

（1）投标函及投标函附表（附件1）；

（2）法定代表人资格证明书（附件2）；

（3）法定代表人授权委托书（附件3）；

（4）设计费投标报价表（附件4）；

（5）投标人概况表（附件5，须附投标人营业执照副本、资质证书副本、质量体系认证证书等复印件）；

（6）拟派项目负责人简历表（附件6，须附社保部门出具并盖章的2012年4月至2014年3月的社保缴纳证明、执业资格证书、获奖证书和类似工程业绩合同复印件）；

（7）拟派项目组主要设计人员表（附件7，附由社保部门出具并盖章的由投标人缴纳的社保缴纳证明及相应证书复印件）；

（8）项目分项投资估算表（附件8）；

（9）服务承诺（附件9）；

（10）资格审查资料（附件11）。

1.3.2 设计方案部分：

（1）封面（附件10）；

（2）设计文件目录；

（3）文本说明（含设计构思，功能景观分析说明书，各项经济指标说明及投资估算等）

（4）主要设计图纸

A、景观方案设计总平面图纸（1：500）：包括区域位置图纸、场地现状地形图纸、总平面设计图纸（注明边界尺寸、人行道及绿化带尺寸）

B、各设计分析图要求：包括功能布置、景观结构分析、景观空间分析、交通分析、人行和休闲交通网络、竖向分析、地形分析等方面的分析。

E、园林小品及配套设施布置图：包括车库入口设计、入口节点设计、围墙设计、小品、公共设施（如指示标示）等设计。

F、植物设计：包括专项植物设计、植物分区设计图、苗木种类清单等。

G、其他有必要提供的图纸。

H、彩色效果图纸（采用展板）：包括鸟瞰图、总平面放大图、园林小品及配套设施布置图、重点地段（主入口、主景观等）效果图等。

展板以A0(1189mmx 841mm)规格制作，图纸比例不限，展示图纸须裱在轻质板上。

I、其它。

J、电子文件

1）设计方案文本文件采用Microsoft word格式文件。

2）设计方案图形文件采用AutoCAD格式文件。

3）电脑渲染图应采用JPG或TIF格式，用较为普及的应用软件制作。

4）手绘图、手绘建筑画应扫描成JPG格式的计算机图形文件。

5）演示文件：提供方案介绍演示光盘1套（与书面内容相吻合，中文配音,并能在WINDOWS操作系统下自动播放）。

全部设计成果文本（图形）文件均应制作成计算机文件，提交设计成果文本（图形）文件光盘和演示光盘各1套。

## 2、商务部分的编制要求

2.1 投标报价所涵盖的内容

2.1.1投标报价费用应是依据有关设计取费文件编报与本招标文件中规定的设计范围（包括招标范围内园林景观工程的方案设计及优化、施工图设计、设计调整的全部费用和为完成上述设计内容所必须的设施、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务等全部费用；

2.1.2施工图设计阶段，根据上级审查部门的审查结论以及配合现场施工在不超出设计范围内的必要调整和补充的有关费用；

2.1.3设计单位须提供的文本和图纸套数；优化后方案文本10套（按审批意见调整后）、施工图10套，所有文本和图纸均须加盖出图章及数字光盘；

2.1.4其他相关的一切费用；

2.1.5投标人没有报价的项目将视为不计取，或认为此项目费用已包括在其它费用之中。

2.2 投标报价方式及范围

2.1.1本工程项目采用固定总价的报价方式；

2.1.2投标报价应参照《工程勘察设计收费标准2002年修订本》，并结合工程实际情况给予最优合理优惠，投标报价须包含招标范围内全部工作内容的费用，如存在专业设计，则中标单位可委托专业单位完成，但相关费用均包含在本次投标总价中，投标人在报价时应综合考虑相关因素及费用；

2.1.3投标人应充分考虑设计期间各类价格的风险、物价上涨因素、国家政策性调整风险和自然条件，并计入总报价，今后不得再作调整；

2.1.4投标报价范围：本次投标的基准价为 52.4585 万元人民币。投标报价超过  62.9502   万元人民币的或者低于  41.9668  万元人民币的投标将被废标。

2.1.5投标报价应结合工程实际情况，兼顾经济性原则，严格控制工程总投资。投标人须报出每平方米校园景观设计单价。

## 3、投标文件规格和份数

3.1设计方案部分正、副本采用胶装装订成册按A3规格打印，一式一份，字体及装订方式不限。

3.2投标单位将设计方案文本及效果图等有关内容制作演示光盘一份，评标专家将观摩后打分，演示时间10分钟以内。

3.3 资信商务部分，按A4规格打印一正四副共五份，字体及装订方式不限。

## 4、投标文件签署和密封要求

4.1投标文件中资信商务部分（包含资格审查资料）、设计方案正本部分中要求由投标人法定代表人或委托代理人签字或盖章、并加盖法人单位公章的（设计方案部分正本封面除上述签字或盖章外还须拟派项目负责人签字及盖注册建筑师执业章），投标人均按要求签章。

4.2密封要求：投标文件包装及密封分如下三部分：

4.2.1设计方案的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；设计方案正副本和电子光盘一起包装并密封；

4.2.2资信商务部分包装并密封在1个密封袋内；

4.2.3 效果图部分，在展板背面标注投标人名称。

## 5、设计进度、阶段及深度要求

中标以后的设计阶段内容和进度要求如下：设计范围包括方案设计及优化（包括估算编制）、施工图设计、施工配合工程期间的其他相关服务。

5.1方案设计及优化

5.1.1对中标方案进行调整及优化，并提供最短设计周期。

5.1.2批准后的方案设计将作为本工程施工图设计的依据。

5.1.3结合优化后的方案编制符合招标人要求的工程估算。

5.2 施工图设计

5.2.1施工图设计要求提供最短设计周期

5.2.2批准后的优化方案将作为本工程施工图设计的依据。

5.2.3施工图设计的内容应为在优化方案的基础上进一步深化和细化。

5.2.4施工图中应包括竖向布置图。

5.2.5施工图出图前需负责与相关部门组织进行核对工作，费用自行承担，并在报价中考虑。

5.4 施工配合

5.4.1设计单位应负责向施工单位解释设计意图及施工图内容，并在本工程建设的全部过程中配合施工，进行设计技术交流，编制合同图纸，解决施工过程中有关设计的问题并负责变更设计，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

5.4.2由于设计方原因需对原设计做出修改时，乙方应无偿并及时完成相应的施工图设计修改。乙方应及时到现场进行指导，以便于解决工程现场的设计问题。

5.4.3甲方将自行负责施工单位和工程监理单位的招标选择，以及主要材料的招标采购；乙方应提供招标所需的有关技术要求、技术规范和技术资料。

5.4.4工程实施期间，乙方须出席由甲方召集，并提前预告的会议，为统筹安排，乙方须在收到会议通知后的一个工作日内予以确认，提供参会人员的名单和行程安排，费用已包括在合同总价中。

5.4.5乙方应对上述各阶段的设计和配合业务负全部责任。

5.5设计深度要求

设计各阶段深度要求应符合建设部建质（2004）16号文件《市政公用工程设计文件编制深度的规定》的要求。设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。建设部84号文规定是根据国家建设部[2001]建设技函字051号文修编，旨在配合贯彻实施《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）和《建设工程勘察设计管理条例》（国务院293号令）。

# 三、设计合同主要条款

第一条：本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条：本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费；中标后按照投标文件承诺内容。

第三条：发包人应向设计人员提交的有关资料文件

根据设计要求进行提供。

第四条：设计人除提交的设计方案外，应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化后方案设计文件（含估算） | 10 | 合同签订后10天内提交 | - 提供各阶段的电子版成果。 - 在方案阶段、施工图阶段进行调整时所产生的制作效果图、文本等费用均含在本次总设计费中。 |
| 2 | 施工图设计文件 | 10 | 优化后方案设计批复后30天内提交 |  |

各个阶段需递交的图纸内容（包括但不仅限于）：

4.1 方案设计及优化阶段

- 设计概念说明及总说明；

- 景观总平面图；

- 主要景点分析图；

- 竖向设计图；

- 总体景观分析图；

- 交通分析图；

- 主要景观立面和剖面图；

- 重点局部放大平面图和透视图；

- 植物配置图；

- 效果图（主入口、中心景观、组团景观等不少于2张）；

- 围墙设计；

- 入口LOGO墙设计；

- 其它相关示意图；

  - 施工图设计阶段

  - 总平面图；

  - 尺寸定位图；

  - 平面索引图；

  - 铺装平面图及详图；

  - 标识系统及小品布置图；

  - 竖向设计图；

  - 硬质景观详图（包括相关结构图）；

  - 水景的平、立面景观大样设计图（如有）；

  - 园林与建筑接口之平、立、剖面图；

  - 各小品之平、立面及大样设计图；

  - 植物布置总图；

  - 上木布置图；

  - 下木布置图；

  - 苗木表；

  - 灯具平面布置图及相关说明；

  - 灯具系统图；

  - 灯具安装图；

  - 给排水布置图及相关说明；

  - 水景详图（若有）；

  - 各类小品、铺装、灯具、喷头等选样图片；

  - 物料表；

  - 其它与园林景观有关的图纸。

第五条：本合同设计收费为中标价格。

本合同设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计费比例 | 付费额（元） | 付费时间（由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20 |  | 合同签订后七天内 |
| 第二次付费 | 20 |  | 方案优化完成并通过审批后七天内 |
| 第三次付费 | 45 |  | 施工图向施工单位交底完成后七天内 |
| 第四次付费 | 15 |  | 工程竣工验收后七天内 |

第六条：双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性和及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；

发包人提交上述资料及文件超过规定期限的，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需大范围返工（仅指施工图阶段）时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费；

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，支付相应设计费。如这些工作包含在合同设计范围内的，则不再另行支付费用；

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费；

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的方便条件；

6.1.5发包人应保护设计人的投标文件、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。但在方案优化和修改过程中，可能使用除中标设计人以外的投标人设计的部分方案或思路，这种使用是免费的，无须经过该投标人同意。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责；

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：（中标后，由设计人补全，应是现行并最新的标准）；

6.2.3设计合理使用年限为 （按有关规定） 年；

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定设计范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作；

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔；

6.2.7在施工图设计前，发包人认为需要对设计方案进行修改和调整时，设计人应积极主动配合，直至达到发包人的要求；

第七条  违约责任：

7.1 合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，设计人未开始设计工作的，则自动解除合同，发包人不承担违约责任，设计人退还预付款；

7.2 在合同履行期间，发包人在7.1以外情况下要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人对设计人作出适当补偿；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量按比例支付设计费；

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应承担赔偿责任。赔偿金视损失严重的程度和设计人责任的大小由双方协商确定；

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减设计费合同总价的万分之五；

7.5设计人不能全面履行投标文件承诺的人员和现场服务承诺的，每次扣减设计费合同总价的万分之五；

7.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人须承担发包人由此造成的一切损失。

第八条  其他

8.1本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数，设计人只能收取工本费，费用在正式签订合同时协商确定；

8.2 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂家、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需费用由发包人承担；

8.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用；

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可提请仲裁或向项目所在地的人民法院起诉；

8.6本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份；

8.7本合同经双方签字盖章后生效；

8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；

8.9其它约定事项：其他事项在正式签订合同时具体协商。

# 四、项目设计要求（设计任务书）

- 校园概况

1、新校区位置。

浙江同济科技职业学院原校区位于萧山高教园区内，原校区的东北面为科教城内52米宽规划主干道，西北侧为40米宽规划二路，东南面为长山直河，西南面为先锋河。新校区用地位于原校区西南角，地形成菱形布置，与一期建设用地形成“7”字型。新校区用地面积92656.03㎡，地上建筑总面积为32990.20㎡，容积率0.36。

2、新校区布局分区。

新老校区的衔接位置为新校区的北部和老校区的南侧东部。新校区的南侧靠先锋河，东临长山直河，南侧原小桥位置设为校园南入口。

新校区分为5个功能区，分别为景观区、教学区、生活服务区、实训区、运动区。实训区由机电实训楼和土木实训楼组成，位于新校区西北方向；教学区位于新校区中部，由2幢教学楼组成(2#教学楼暂时不建)；生活服务区位于场地东北方向，由2幢宿舍楼和1幢附属用房组成；景观区由原校区中央景带观呈弧形延续至新校区，位于教学区和生活服务区之间；运动区位于新校区南部。预留发展区分二块区域，如平面布置图所示，1#预留区位于新校区场地中北部，为预留图书馆场地；2#预留区位于中南部，为教学发展用地。

3、校园景观现状。

（1）原校区景观特点

校园景观主要集中在原校园中部，设计理念以“中央水体景观带”来统领全校园，形成“景观生态廊道（线）”；绿色植物铺满全园，遍布每个角落，渗透到水景和硬质场地中，缓和人的行为带来的环境破坏，形成“景观生态基质（面）”；局部采用更复合的、全系统的植物群落组合，趋向自我完善的“小型生态群落”，满足生物多样性的要求，形成“景观生态绿岛（点）；同时。“点-线-面(绿岛-廊道-基质)”全方位结合，满足“人文、生态、景观”多方面的要求，满足校园“景观多样性”。

原校园景观由面向规划二路的主入口开始纵深校园中心，形成一主轴“中央水体景观带”→景观轴→风景校园，一副轴为建筑墙面壁雕→文化轴→治水、水利→人文校园，配以景点：绿色景观带→生态绿岛→安静休憩场所，楼间绿地→生态绿岛→课间休闲场所，形成“生态校园”。绿色植物有玉兰、香樟、银杏、桂花、栾树、火棘、杜鹃、花灌木、草坪等，配以长椅、壁灯、草坪灯、路灯、聚光灯、微型景观小品等。

原校园绿地面积大约59172.8㎡，占地率44.2%；水体面积2111㎡，占地率1.6%；铺装面积10118.8㎡，占地率7.6%；道路面积23416㎡，占地率17.4%；体育运动区面积15228.4㎡，占地率11.4%。

（2）原校区景观缺陷

①绿化植物品种少、树形少；

②低灌木较多，缺少高耸标志性树木，缺少高低错落的空间感；

③中央景观带铺装面积较大，使用材料透气性、透水性较差，不利于表面降温，不利于植物对水和空气的需要；

④植物绿化缺少四季变化的差异感。

以上内容在景观设计中要重点解决。

- 校园景观规划设计目标

1、在保持原有校区景观设计理念的基础上，新校区体现一定的新特点，但总体上要与原校区景观理念一致。主要体现水、生命与人类，水文化，水利史，水资源，水科技等以水为主题的景观设计。新老校区的衔接处理要过渡平缓，道路畅通，人流走向合理。新校区不设水体、水景，主要设计绿色植物、道路、小品景观和停车场。

2、新校区景观设计体现“一环一心五区” 理念，即：生态环、中心景观和五个功能区。

“生态环”即采用凝聚现代环境设计的新理念，遵从生态环境景观设计的原理，用新颖的立意来体现校园文化的内涵，巧妙地运用园林建筑小品，园林植物进行空间的划分，为师生创造一个愉悦舒适、景色优美、亲切近人的学习生活环境。

“中心景观”位于教学区与生活区之间，由原校区中心景观带呈弧形延伸至新校区。景观主体为树木、花草、园林小品、雕塑、道路、照明。

“五区”即五个功能区分别为景观区、教学区、生活区、运动区和实训区。

3、临时景观设计的协调性和经济性。二块预留区域要做好临时景观设计，保持与永久景观带的统一协调性，为后期建设减少浪费。1#预留区域设计成临时学生活动广场，场地进行临时铺装和绿化设计，既要满足学生活动广场的功能，又要节约投资，为后期改造建设做好衔接工作。2#预留区域做好临时绿化。

4、景观设计要充分考虑建筑布局及使用主体——人的心理、生理需求的关注，体现“以人为本”的宗旨；遵循“建筑在景观中生长、景观随建筑而生”的原则；实现一个高效、舒适、生态的环境。通过白墙、穿廊、绿树滴翠、鸟语花香、椰韵涌动，优美的自然景观构成一幅幅画卷，使师生在学习工作之余可以陶冶情操，谈经论道。除了课堂讲授、读书、电影、电视外，让每栋建筑，一草一木对大学生健康品格的塑造起着潜移默化的作用。

- 校园景观规划设计原则

- 功能原则

新校区主要包括教学区、实训区、生活服务区、景观区四个功能区，要体现“一环一心五区” 的设计理念。设计时应根据各功能区的不同特点进行布置，既要满足教学、工作、学习、生活的物质功能，更要满足增进师生交流、激发灵感、创造智慧、提高修养、陶冶情操的精神功能。

（1）学习的功能。良好的校园环境要有辅助学习的功能。在教室、实训室、宿舍有赏心悦目的景观视野;在教学楼、实验楼、宿舍楼之间有清新宜人的庭院;在校园中有足够的绿地树阴可供静心潜读;有公共的庭院广场供师生们讨论交流。良好的校园景观氛围能启发人的思想, 激励人的行动。

（2）锻炼与休闲交往的功能。现代大学培养的是适应当代社会发展的优秀人才, 一个优秀的人才, 要适应竞争激烈的社会, 除了要掌握良好的专业知识与技能外, 还需有良好的人际交往能力、强健的体魄与充沛的精力。良好的校园环境组成, 应能作为运动场馆的补充, 能在课余为师生的交流、聚会提供良好的户外空间。

（3）交通功能。校园内的交通具有人流集中的特点,因此在校园整体环境中, 大多数园路都要承担分散人流的作用。园路应兼顾师生流量、速度与景观的关系, 尽量减少无效路径, 提高交通效率, 使之既满足交通的需要又有助于整体校园景观的形成。

2. 以人为本的原则

学校的主体是教师和学生，这就要求充分把握其时间性、群体性的行为规律，如会议中心、实训车间、食堂等人流较多的地方，绿地应多设捷径，充分考虑到学生在校园内完成同等数量的任务和活动所运动的水平距离最短。园路也适当宽些，空间的组织与划分应依据不同层次需要，组织不同活动空间。考虑到大学生在校园中的作息规律和生活习惯，可以得出在上课期间及每天在各类型板块之间移动的一般次序。以此为依据，有序的布局各个板块，以达到最大程度的方便学生的目的。各种设施设置、材料的选择、景观的创造要充分考虑师生的心理需求。

3. 突出校园文化特色原则

充分挖掘我院校园环境特色和“厚德、笃学、修能”的文化内涵，体现我院以“水”为主题的水文化、治水的设计理念。如：珍惜水资源、节约用水，“水是生命的源泉”、“水是人类生命与健康的前提”；中国水风情；中国建筑营造的风水观、高耸的塔楼和宏阔的庙宇等水与建筑的关系；早期历史上的大禹治水、孙叔敖筑芍陂、西门豹开漳水十二渠等重要的治水事件；管子系统阐述治水方略的理论；“长藤结瓜”式水利设施；“龙施雨沛” 水利的起源和文化内蕴。水神与水崇拜中的黄河河神冯夷、洛水女神宓妃、潇湘二妃娥皇与女英、洞庭水神柳毅与龙女、长江水神奇相江神、汉江水神等。以及当代京杭大运河、三峡水利、葛洲坝水利、南水北调大型水利工程等。运用雕塑、廊柱、浮雕、标牌等环境小品，结合富有学科特色的植物，彰显浙江同济科技职业学院的水文化底蕴。

4. 体现可持续发展的原则

校园的规划应当以生态理论作指导，以景观生态优先，从整体考虑出发，合理布局景观空间格局的各个单元，以期望达到高校景观生态系统整体优化的目标。坚持以植物造景为主，减少雕塑、小品建筑，绿化率≮35%。我院区域目前地质为沙土，碱性比较大，选择绿化植物要符合土质、地域条件。尽可能进行乔、灌、草多层次复式绿化，增加单位面积上的绿量，以有利于人与自然的和谐，使其可持续发展。

5.整体性原则

整体性原则体现在原校区与新校区的在设计理念上要保持统一致性，永久性建筑景观与预留区域临时景观设计的协调性，充分利用现有长山直河的水源和场地雨水收集系统进行绿色植物的浇灌，项目建设阶段对已有建筑景观的影响评估等。

从整体上确立大学校园景观的特色是设计的基础。这种特色来自于对大学校园所处的气候、环境、地理、自然条件、历史、文化、艺术的尊重与发掘。所谓特色，是指大学校园总体景观的内在和外在特征，是对大学校园生活功能、规律的综合分析，是对人文、历史与自然条件的系统研究，对现代生产技术的科学把握，进而提炼、升华创造出来的一种与大学校园活动紧密交融的景观特征。

6.安全原则

安全是人性化设计中的第一要素。大学校园景观设计,安全性包括两方面的内容:物理环境安全和心理安全。不能种植有害花木,起阻隔空间作用的植物可以选择不易接近的植物,供观赏的则应选择对人体不会造成伤害的植物;危险之处应设置扶栏等等。心理安全相对比较复杂,主要是避免教室、实训车间、校园中的步行道、宿舍区、校园操场以及其他会令师生感到不安的情况。如昏暗的灯光、狭窄的甬道、刺鼻的气味、巨大的没有声音的空间等。不同形态的空间也会引起师生情绪及心理上的不同体验,人人都希望安全、舒适、隐蔽的环境空间。

- 规划设计内容

1、服务范围

设计范围为浙江同济科技职业学院新校区的园林景观工程，园林景观工程主要包括景观布置、园林小品、园林步道、场地铺装（包含室外广场、道路、室外停车场等）、绿化布置、微地形处理以及为景观绿化配套的给排水和电气布置等。

本次设计包括方案设计、方案优化和初步设计、施工图设计以及编制总投资估算和初步概算及后续服务等。方案设计阶段分方案初步设计阶段、方案调研修改阶段、方案细化阶段和施工图设计阶段，给业主对方案的比选、论证、选择和确定合理安排好设计进度。

2、服务内容及目标

服务内容包括现场踏勘、景观方案设计、景观初步设计、景观施工图设计、施工现场设计效果全程把控、项目总结。

3、设计内容

- 植物景观：通过植物景观增加校园内的区域特色和可识别性。包括：校园入口、植物景观带、教学楼间绿地、生活区、实训区、道路绿化带等。正确选择适合我院地质条件的绿色植物，尽可能品种繁多。树木设计要求高低错落，浑然一体，空间感较强。植物选择要体现四季变化的差异性，形成“一季一景”。植物选择如：香樟、广玉兰、无患子、桂花、红枫、乔木、天堂草、灌木等。

- 雕塑小品设施：具有水文化（治水、水利）、大土木建筑精神的壁雕和小品建筑，使校园具有人文气息；突出我院“水”文化特色，参照我国古代、近代和现代典型的水利工程和治水事件，打造学院水文化底蕴特色的景观设施。雕塑、小品设计应选用耐久性好、维护成本低的材料。

- 电气照明：满足安全的需求下，加强中心景观的照明，采用分区、分级控制，简单明了，突出主题，减少能源消耗，投资相同情况下优先考虑绿色能源太阳能设施。照明包括：道路照明、装饰性照明（小品照明、树木投光照明）。另包括：草坪广播电气。

- 道路铺装：铺装尽可能少而精，减少投资过大。铺装包括车行道、步行道。采用生态、环保、安全的材料，提高道路、广场的透气、透水性，降低表面温度，保证植物对水和空气的需要。

- 停车场：采用生态自然的停车方式，避免大面积的纯硬质铺装；

- 运动区：体现运动色，塑胶场地。

- 花木浇灌给水：充分进行场地雨水收集系统建设的可行性研究和评估，尽可能利用东南侧长山直河水源和场地雨水收集系统收集水源对花木进行浇灌设计，减少使用自来水浇灌产生的较高费用。

- 排水：通过地形上的高差，有组织的将水排入整个校园下水管网中（或排入场地雨水收集系统循环使用）。

- 绿地喷灌：绿地喷灌设计遵循节水、实用、可靠、节能和经济的原则；充分利用雨水和附近河流的水源喷灌。

- 无障碍设计：体现坡道、字幕、语音提示等形式。

- 新校区南大门及广场：新校区大门为学院次入口，要保持与主入口原大门的建筑风格关联性和景观的相互呼应。建筑风格要体现水文化的内涵，包括水文化、水科技、水利史等，如：水利工程历史上的代表性事件、治水方略、典型水利工程或著名水利人物等。

- 预留区域临时绿化：二块预留区域要做好临时景观设计，保持与永久景观带的统一协调性，为后期建设减少浪费。

1#预留区域设计成临时学生活动广场，既要满足学生活动广场的功能，又要节约投资，为后期改造建设做好衔接工作。2#预留区域做好临时绿化。

注：中标单位在中标后应吸取其余投标方案优点，结合招标人意见对中标方案进行修改，并提供3种及以上“去芜存精”后的植物、园林小品方案供招标人选择。

# 五、设计基础资料

1、提供电子文件包括设计任务书中与本项目有关的资料。包括省发改委批文复印件、规划选址意见书复印件（包含红线图）、地形平面图、总平面图。

2、中华人民共和国的有关国家、行业及浙江省、杭州市的地方标准及规范（投标人自备）。

六、补偿标准及相关说明

1、未中标方案的经济补偿详见投标须知前附表。

2、获得招标人支付设计使用费（补偿费）的投标方案，视为受招标人委托创作的作品，招标人获得在本项目设计上的使用权（署名权除外）；该方案评标后不予退回。

# 七、评标标准和方法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院613号令）、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》等有关规定，制定本办法。

1、总则

招标工作遵循公开、公正、公平、择优和诚实信用的原则，评标人员将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评标工作，择优推荐中标候选人。在评标期间，评标委员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况。

对落标人，评标委员会不作任何落标解释。

2、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，招标人代表不超过1人。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

3、评标程序

评标的一般程序为：

3.1熟悉招标文件和评标办法；

3.2投标文件的符合性审查；

3.3投标文件的设计方案评审；

3.4投标文件的资信、商务标评审；

3.5必要时对投标文件中的问题进行询标；

3.6根据评标办法对投标文件进行评分；

3.7完成评标报告，推荐中标候选人。

4、符合性审查

4.1开标后，评标委员会首先对投标文件依据招标文件进行符合性审核。

4.2 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.3 投标文件存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信业绩、技术和商务的评审：

4.3.1投标人的投标资格不满足国家有关规定；

4.3.2投标人的资质、业绩或人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

4.3.3未按招标文件的要求签署或盖章的；

4.3.4投标文件中设计方案部分封面未按要求签章的；

4.3.5注册建筑师受聘单位与投标人不符的；

4.3.6投标文件的关键内容字迹模糊或无法辩认的；

4.3.7投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

4.3.8投标人递交两份或两份以上，内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件；

4.3.9不响应招标文件规定的实质性要求的（具体条文前用“★”标示）；

4.3.10投标报价超出招标文件规定范围的；

4.3.11投标人存在串通投标行为或弄虚作假行为的；

4.3.12设计指标不符合规划要求；

4.3.13采用的设计标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

4.3.14项目设计负责人不明确的；

4.3.15存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

如有效标不足三家，经评标委员会认定剩余有效标能最大限度满足招标文件的要求，且仍具有竞争性的，可继续进行评审，否则招标人将重新组织招标。

5、评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

5.1 设计方案部分评审

由评标委员会负责对投标文件的技术部分采用记名方式名自评分，如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项得分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）。

5.2 资信、商务部分评审

资信部分由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分；商务部分由评标委员会对投标文件进行商务评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异和原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

5.3 投标人的综合得分为设计方案部分得分和资信、商务部分得分的总和。

6、评审细则

6.1设计方案部分评分 30～75分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见下表）。每个投标人的最终技术得分为评标委员会成员打分去掉一个最高分和去掉一个最低分后的算术平均值，小数点后保留2位小数。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 分项分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景分析 | 2-5 | 是否合理 | 2-5 |
| 2 | 设计方案 | 6-16 | 方案的创新性 | 3-8 |
|  |  |  | 方案构思的完整性 | 3-8 |
| 3 | 总体布局 | 6-15 | 是否符合规划要求 | 2-5 |
|  |  |  | 是否符合招标文件提出的设计要素要求、与周边环境协调要求 | 2-5 |
|  |  |  | 是否满足新校区整体定位及风格要求 | 2-5 |
| 4 | 总平布置、景观、 绿化、夜景等各要素设计情况 | 6-15 | 总平布置、景观、 绿化、夜景等各要素设计的合理性、科学性、功能性、可实施性、可持续发展性、经济性、便于施工的设计理念 | 6-15 |
| 5 | 设计重点、节点分析，以及主要经济指标分析 | 4-10 | 对设计重点、节点分析是否清晰、合理 | 2-5 |
|  |  |  | 主要技术经济指标是否合理正确 | 2-5 |
| 6 | 设计进度计划 | 4-8 | 设计进度计划是否合理 | 1-2 |
|  | 设计周期保证措施 |  | 设计周期保证措施是否合理、可行 | 1-2 |
|  | 质量管理措施 |  | 质量管理措施是否合理、可行 | 1-2 |
|  | 设计配合服务承诺 |  | 设计配合服务承诺是否合理、可行 | 1-2 |
| 7 | 投资估算 | 2-6 | 投资估算内容是否完整、全面、基本准确。 | 2-6 |
| 合计 |  |  |  | 30-75 |

6.2资信评分 0～6分

投标人的《企业信用报告》、项目负责人职称、类似业绩以及项目人员配备情况的评分为资信评分。由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。

6.2.1 《企业信用报告》的评审依据：

用以评分的《企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）》应符合以下所有条件：

A、提供的《企业信用报告》由第三方信用服务机构出具；

B、出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委（浙江省信用浙江建设领导小组办公室）备案；

C、信用等级信息已在“信用浙江”网上公示，须提供“信用浙江”网上下载的网页证明资料，并加盖公章；

D、在有效期（1年）内。

若A、C项显示的信用等级不一致或资料不齐全或不一致，则按不得分处理。

6.2.2 资信评分的确定：

资信评分的具体内容如下表：

| 序号 | 评审内容与细则 |  |  |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信用报告 | 信用等级 | 信用提示 | 得分 | 0分或0.5分或1分 |
|  |  | AAA | 信用良好 | 1分 |  |
|  |  | AA及以下的 | / | 0.5分 |  |
|  |  | 未出具信用等级报告或报告不符合要求的 | / | 0分 |  |
| 2 | 项目负责人职称、类似业绩： |  | 拟派项目负责人具有园林绿化类专业的高级技术职称的得1分，其它的不得分，最高得1分。 须提供技术职称证书复印件，若职称证书上不能反映专业的，须另外提供毕业证书复印件，否则该项不得分。 | 0分或1分 | 0分或1分 |
|  |  |  | 拟派项目负责人以项目负责人的身份主持设计过类似工程1个以上的，每增加1个得0.5分，最多得1分。【类似工程是指景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计，提供合同复印件（如合同中不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明，格式详见表9），合同原件备查】。 | 0分或0.5分或1分 | 0分或0.5分或1分 |
| 3 | 项目班子人员配备情况： |  | 本项目设计人员配备的专业包括园林景观、建筑、结构、市政、给排水、电气、造价，各专业人员配备齐全的得1分，最高得1分。上述每个专业至少配备1个不同的设计人员，否则该项不得分。 | 0分或1分 | 0～3分 |
|  |  |  | 上述各专业配备的设计人员中具有高级职称的，每个加0.5分，项目负责人除外（同一专业以级别高的职称为准），最高得2分。 | 0-2分 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 0～6分 |

6.3商务评分  5～19分

6.3.1 以招标文件公布的最低投标限价（人民币    万元整）为最佳报价值（即为报价基准值）；

6.3.2 根据投标文件的有效投标评标价与报价基准值对比，计算有效投标人的商务报价的得分值，即：

A、有效投标人的投标评标价等于报价基准值时，得满分19分；

B、有效投标人的投标评标价每高于报价基准值1个百分点，扣1.0分。

以上评分保留小数2位；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。不足5分的，计为5分。

6.4投标人最终得分＝资信得分 ＋ 商务得分＋设计方案部分得分。

7、评标报告

7.1评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

7.2评标委员会按投标人最终得分从高到低的顺序推荐前三名为中标候选人，并编写评标报告。得分相同时，以设计方案得分高者优先；设计方案得分也相同的，以商务报价低者优先；商务报价也相同的，由评标委员会票决产生（不得弃权）。

7.3 评标报告应包括内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

7.4 中标候选人情况将在相关网站进行公示，公示期3天，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院613号令）的规定提出投诉。

8、定标

8.1 定标由招标人负责，参与定标的人员不少于应到成员的三分之二。

8.2 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.3 排名第一的中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按文件规定没收其投标保证金，没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额部分，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况记录其信用档案。

8.4 当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。

8.5 如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人，也可以重新招标。

# 八、投标文件格式

附件1、投标函及投标函附表

附件2、法定代表人资格证明书

附件3、法定代表人授权委托书

附件4、设计费投标报价表

附件5、投标人概况表

附件6、拟派项目负责人简历表

附件7、拟派项目组主要设计人员表

附件8、项目分项投资估算表

附件9、服务承诺

附件10、投标文件技术部分（设计方案）封面

附件11、资格审查资料

## 附件1、投标函及投标函附表

投标函

致：      （招标人）

我方己仔细研究了                                          （项目名称）的招标文件的全部内容，我方针对该项目的投标报价为人民币              元，大写                  元，设计周期共计             日历天，拟派项目负责人     （姓名及身份证号码） ，设计质量目标             。并正式授权的下述签字人                 （职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为            （大写）元人民币的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第 9 条规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：   （单位全称）（盖章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

拟派项目负责人：   （签字及盖注册建筑师执业章）

日期：      年      月      日

投标函附表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： 职称： 级， 专业 国家注册建筑师级别： 级 注册编号： |  |  |
| 投标报价 | 投标报价： （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |  |  |
| 设计周期 | - 中标合同签订后 日历天内按专家评审会议和招标人意见完成总方案设计及优化（含估算）； - 方案计经批准后 日历天内完成施工图设计。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

拟派项目负责人：  （签字及盖注册建筑师执业章）

日期：      年      月      日

## 附件2、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

系                 的法定代表人。为设计              项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：      （单位全称）（盖章）

日期：            年            月            日

## 附件3、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签字或盖章）性别：           年龄：

身份证号码：                                     职务：

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

## 附件4、设计费投标报价表

设计费投标报价表

| 各设计阶段 | 所需费用（元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑 | 结构 | 水电 | 绿化 | 文件 制作 | 其他 | 分项小计（元） |
| 方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案优化设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工配合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中多项设计报价均应执行国家规定的取费标准。

2、室外工程应以规划红线设定的范围进行考虑。

3、表中位置不够可以另行附页。

投标人：                    （单位全称）（盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：      年      月      日

## 附件5、投标人概况表

投标人概况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电挂 |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 概 况 | 职工总数 |  |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
|  | 中国建筑大师 |  |  |  | 教授级高级工程师 |  |  |  |  |
|  | 一级注册建筑师 |  |  |  | 一级注册结构师 |  |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务及职称 |  | 年龄 |  | 专 业 |  |  |

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 附件6、拟派项目负责人简历表

拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 执业资格 |  |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 近五年完成项目及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建设规模 |  | 开/竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 获奖情况 |  |

注：表格后须附由社保部门出具并盖章的2012年4月至2014年3月的由投标单位缴纳的社保缴纳证明、职称证书（如职称证书不能体现专业的，还需提供毕业证书复印件）、获奖证书和类似项目业绩合同（如设计合同不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明，格式详见表9）复印件加盖投标人公章。

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 附件7、拟派项目组主要设计人员表

拟派项目组主要设计人员表

| 名 称 | 姓 名 | 年 龄 | 承担设计专业 | 拟任职务 | 职 称 | 执业资格 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 设 计 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、须附由社保部门出具并盖章的由投标单位缴纳的社保缴纳证明、资格（执业）证书、业绩证明材料（复印件加盖投标人公章，原件备查）；2、不包含拟派项目负责人。

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 附件8、项目分项投资估算表

项目分项投资估算表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 工程量 | 工程量单位 | 造价 （人民币：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、设计中涉及到的计价项目应依据国家及本地区发布的最新有关计价标准与规定填写本表，表中位置不够可以另行附页；

2、随上表附投资估算的编制说明。

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 附件9、服务承诺

服务承诺

格式自拟

投标人：                  （单位全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日期：      年      月      日

## 附件10、投标文件技术部分（设计方案）封面

浙江同济科技职业学院迁建工程 园林景观工程设计项目投标文件 技术标部分（设计方案） 投标人名称： （单位全称）（盖章） 法定代表人或授权代表： （签字或盖章） 拟派项目负责人： （签字及盖注册建筑师执业章） 年 月 日

备注：该格式中内容不得删减，但允许投标人根据自己的情况进行延展。

## 附件11、资格审查资料

（一）资格后审须知

（1）投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查核实和澄清。

（2）资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资格、主要人员、业绩等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则投标人的资格为不通过，不通过的投标人对其投标文件不进行后续评审。

（3）企业无处于被责令停业或破产状态，财产被接管、冻结等，否则视为资格审查不通过。

（二）资格后审资料目录

资格后审资料目录

| 表名 | 表号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 强制性资格条件——投标人资质、业绩要求表 | 表1 |  |
| 强制性资格条件——拟派项目负责人资质、业绩要求表 | 表2 |  |
| 履约行为表 | 表3 |  |
| 投标人基本情况表 | 表4 |  |
| 投标人主要类似业绩一览表 | 表5 |  |
| 拟派项目负责人简历表 | 表6 |  |
| 拟派主要项目组成员配备情况表 | 表7 |  |
| 投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书 | 表8 |  |
| 业主证明（如有） | 表9 |  |

（三）资格后审资料表格格式

表1、强制性资格条件——投标人资质、业绩要求表

投标人：                                 项目名称：

| 内容 | 要求 | 投标人达到程度的简述 （投标人） |
| --- | --- | --- |
| 资质 | （1）具备独立法人资格； （2）具有风景园林工程设计专项甲级资质，且在有效期内； |  |
| 业绩 | 自2004年1月1日（以设计合同签订时间为准）以来完成过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计，业绩证明材料为设计合同； |  |

注：1、本表后应附上企业营业执照、资质证书和业绩证明（设计合同）的有效复印件；2、复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，作无效标处理，原件备查。

表2、强制性资格条件——投标人拟派项目负责人资质、业绩要求表

投标人：                               项目名称：

| 内容 | 要求 | 投标人达到程度的简述 （投标人） |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 具备一级注册建筑师资格，且以项目负责人身份在国内承担过景观绿化投资额不少于1000万元的公建项目的风景园林工程设计。业绩证明材料：设计合同复印件加盖单位公章，且设计合同能明确反映拟派项目负责人的身份及姓名（如设计合同不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明） |  |
|  | 须是投标人单位在职员工（不包含离退休返聘人员、兼职人员以及属于人才派遣、人才交流性质的人员），且在职满二周年（以社保部门出具并盖章的2012年4月至2014年3月的由投标人单位缴纳的社保缴纳证明为准，如投标人属于国有事业单位，则仅须同时提供投标人上级单位证明和医疗保险证明即可） |  |

注：1、本表后应附上拟派项目负责人国家一级注册建筑师证书、身份证等复印件；

2、须附业绩证明文件：设计合同复印件加盖单位公章（如设计合同不能明确拟派项目负责人的身份和姓名的，须同时提供业主证明，格式详见表9）；

3、复印件需齐全，不得缺页，否则证明无效，作无效标处理，原件备查。

表3、履约行为表

投标人：                                   项目名称：

| 投标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1、有无被责令停业 （时间、原因） |  |
| 2、有无被限制投标 （时间、原因） |  |
| 3、有无财产被接管、冻结、破产状态 （时间、原因） |  |

说明：投标人应如实填写，若隐瞒不报，经查实取消申请资格。

表4、投标人基本情况表

投标人：                              项目名称：

| 投标人全称 |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、编号： 2、营业范围： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 1、证书号： 2、发证单位： |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1、地址： 2、联系人： 3、电话： 4、邮编： 5、电挂： 6、传真： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 下属单位（个数、专业、年完成工作量等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架 |  |  |  |  |  |  |  |

表5、投标人主要类似业绩一览表

投标人：                               项目名称：

| 序号 | 工程名称 | 发包人 | 合同金额 （万元） | 竣工日期 | 工程获奖 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

表6、拟派项目负责人简历表

投标人：                               项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限及资质等级 |  |  |  |  |
| 起止时间 | 所在单位及职务（所在学校及专业） |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |

表7、拟派主要项目组成员配备情况表

投标人：                               项目名称：

| 姓名 | 本工程 拟派岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 学历 | 专业 年限 | 现任职务职称 | 安排上岗起止时间 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表8、投标人及拟派项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

浙江同济科技职业学院：

我        （投标人）                 公司及我公司拟派项目负责人   （拟派项目负责人姓名）     ，身份证号码                     自2010年1月1日以来至投标截止日无任何行贿犯罪记录，如经检查机关核实我任何一方（投标人或拟派项目负责人）在此期间内有犯罪记录，我方（投标人）愿意无条件放弃中标并对由此给招标人带来的损失给予补偿。 
    特此承诺！

投标人：（单位全称）（公章）                    拟派项目负责人：（盖注册建筑师执业章）

（法人章）                                        （签字）

日  期：

表9、业主证明（如有）

浙江同济科技职业学院：

我单位        （项目名称）      项目的景观设计单位为                公司，项目设计负责人为            （姓名）     ，身份证号码                     ，该项目性质为          ，景观绿化面积为：            平方米。

上述内容均真实有效，特此证明！

建设单位：（单位全称）     （公章）

（法人章）

建设单位联系人：

职务：

办公室电话：

手机：

日  期：

（如投标人提供业主证明，则必须按此表9格式内容提供，否则业主证明无效，业主证明原件必须装订在投标文件正本中）